法務部矯正署新店戒治所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：110年11月1 日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓	建築法第77條。 / 消防法第6條及第9條。 / 電業法第60條。 / 電信法第38條之1。 / 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 / 各類場所消防安全設備設置標準。 / 消防安全設備檢修及申報辦法。 / 職業安全衛生法第6條及職業安全衛生設施規則第264條。 / 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 / 機電設備維護契約。 / 維護管理工作計畫。	1.建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次。本所於110年5月份改委請願景建築師事務所白文榮建築師協助辦理，因受新冠疫情影響，原預計8月底完成全所建築物改善計畫，延至11月底左右並依規定年底申報。 / 2.自來水水塔：依機關維護管理工作計畫，每年半年清洗1次。因受5月份新冠疫情影響，將預定於11月份辦理清洗。上次清洗日期109年11月12日。 / 3.消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報為110年2月5日。 / 4.高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每年3月及9月檢驗，並向新北市政府及台電公司辦理申報，最近1次檢驗於110年9月7日辦理，已於9月底前完成申報。 / 5.電信設備:委託專業廠商辦理檢查維護，每月1 次，最近1次保養為110年10月7日。
2	戒護大樓等計38棟	建築法第77條。 / 消防法第6條及第9條。 / 電業法第60條。 / 電信法第38條之1。 / 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 / 各類場所消防安全設備設置標準。 / 消防安全設備檢修及申報辦法。 / 職業安全衛生法第6條及職業安全衛生設施規則第264條。 / 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 / 機電設備維護契約。 / 維護管理工作計畫。	1.建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次。本所於110年5月份改委請願景建築師事務所白文榮建築師協助辦理，因受新冠疫情影響，原預計8月底完成全所建築物改善計畫，延至11月底左右並依規定年底申報。 / 2.自來水水塔：依機關維護管理工作計畫，每年半年清洗1次。因受5月份新冠疫情影響，將預定於11月份辦理清洗。上次清洗日期109年11月12日。 / 3.消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報為110年2月5日。 / 4.高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每年3月及9月檢驗，並向新北市政府及台電公司辦理申報，最近1次檢驗於110年9月7日辦理，已於9月底前完成申報。 / 5.電信設備:委託專業廠商辦理檢查維護，每月1 次，最近1次保養為110年10月7日。
3	鍋爐設備及儲油槽	職業安全衛生法第6條。 / 鍋爐及壓力容器安全規則第9條。	委託專業廠商辦理檢查維護，每月1次，最近1次檢查保養為110年10月14日。【屬建築物附屬設施且位置分散】
4	發電機設備	電業法第60條規定。 / 機電設備維護契約。	委託專業廠商辦理檢查維護，每月1次，最近1次檢查保養為110年10月25日。【屬建築物附屬設施且位置分散】
5	雨水汙水管線	維護管理工作計畫。	依本機關「維護管理工作計畫」，每年3月及9月各辦理1次檢查。【屬建築物附屬設施且位置分散】最近1次檢查為110年9月9日。
6	機關內通行道路	維護管理工作計畫。	依本機關「維護管理工作計畫」，每年3月及9月各辦理1次檢查。最近1次檢查為110年9月9日。
7	擋土牆（含地錨）	維護管理工作計畫。	依本機關「維護管理工作計畫」，每年3月及9月各辦理1次檢查。最近1次檢查為110年9月9日。
8	機關內路邊停車場及其遮雨棚	維護管理工作計畫。	依本機關「維護管理工作計畫」，每年3月及9月各辦理1次檢查。最近1次檢查為110年9月9日。
9	圍牆	維護管理工作計畫。	依本機關「維護管理工作計畫」，每年3月及9月各辦理1次檢查。最近1次檢查維護為110年9月9日。